## Slide 1: Statusbericht 14.03.2019 Flying Penguins
Projektname: Dark Pyramid
Vortragende:

## Slide 2: Fortschritt heute
- Mergen der Git-Branches abgeschlossen
- Weitere Arbeitspakete besprochen
  ->Implementierung schon begonnen
  (

## Slide 3: Meilensteine
Neue Map:

## Slide 4: Meilensteine
Neue Map: (Darkmode)

## Slide 5
Chart: 
| Ist | Soll | Planung | Verfügbar
Priorität 1 | 133 | 140 | 148 | 170
Priorität 2 | 39 | 60
Priorität 3 | 23
ungeplant | 20
Projektstand: Angaben in Personenstunden

## Slide 6: Weitere Risiken und Maßnahmen
Bestehend: Kommunikationsprobleme
Ausfall eines Teammitglieds
  Neue Aufgabenaufteilung, Priorisierung
Kundenzufriedenheit
  mehr Zwischenberichte, Verhandlungen

## Slide 7: Weiteres Vorgehen
Grafik überarbeiten
Extra Funktionen implementieren
Zusammenfassung: grüner Bereich