## Slide 1: Statusbericht 14.03.2019 Flying Penguins
Projektname: Dark Pyramid
Vortragende: Konstantin Faust

## Slide 2: Fortschritt heute
- Mergen der Git-Branches abgeschlossen
- Weitere Arbeitspakete besprochen
  ->Implementierung schon begonnen
  (bereits abgeschlossen: Held und Gegner in Rohform implementiert, Levelkartendarstellung bearbeitet)

## Slide 3: Meilensteine
Neue Map:

## Slide 4: Meilensteine
Neue Map: (Darkmode)

## Slide 5
Chart: 
| Ist | Soll
Priorität 1 | 150 | 170
Priorität 2
Priorität 3
ungeplant
Projektstand: Angaben in Personenstunden

## Slide 6: Weitere Risiken und Maßnahmen
Bestehend: Kommunikationsprobleme
Ausfall eines Teammitglieds
  Neue Aufgabenaufteilung, Priorisierung
Kundenzufriedenheit
  mehr Zwischenberichte, Verhandlungen

## Slide 8: Weiteres Vorgehen
Grafik überarbeiten (in game und Menü)
Weitere Levels erstellen
Spielmechanik implementieren
Testen
Ggf. Extra Funktionen implementieren
Zusammenfassung: grüner Bereich